Извещение
о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

| 1. В период с | « | 18 | » | марта |  | 2024 | г. по « | 18 | » | сентября |  | 2024 | г. в отношении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

объектов недвижимости, расположенных на территории: Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», кадастровый квартал:

– 29:28:604005 садовое некоммерческое товарищество «Беломор»

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы 2)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальными контрактом от 18.03.2024 № 015-24-УГиЗО

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация Северодвинска

почтовый адрес:  164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7

| адрес электронной почты: | ozo@adm.severodvinsk.ru; |
| --- | --- |
| номер контактного телефона: | 8(8184)582122 8(8184)583545 |

со стороны исполнителя:

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ГК-ГРУПП» (ООО «ГК-ГРУПП»);

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:

Фаткуллова Гульчачак Фаиковна;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1360;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30.11.2016;

почтовый адрес:

420095 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 80А, помещ. 1001/2

адрес электронной почты: gk-zakup@mail.ru;

номер контактного телефона:   +7 (909) 311-81-16.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

| № п/п | Место выполнения комплексных кадастровых работ | Время выполнения комплексных кадастровых работ |
| --- | --- | --- |
|  | Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», кадастровый квартал 29:28:604005 | В период с 18.03.2024 г. по 18.09.2024 г. |

| № | Даты и сроки | Работы | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы |
| 1.1 | в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта | 1. Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Подрядчик) 2. Подрядчик проводит сбор и анализ исходных данных. | Письмо в адрес Заказчика, содержащее: 1) сведения, подтверждающие наличие необходимых документов, указанных в части 6 статьей 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ для проведения работ; 2) сведения об уведомлении правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, и иных заинтересованных лиц о начале таких работ; 3) информацию о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных земельных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона № 221-ФЗ. |
| 1.2 | в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения контракта | 1. Формирование согласительной комиссии (Заказчик); 2. Подрядчик проводит обследование территории комплексных кадастровых работ. |  |
| 1.3 | в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования Заказчиком извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с требованиями ст. 42.7 Федерального закона № 221-ФЗ | 1. Подрядчик осуществляет сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов их регистрации и соответствующих документов на объекты недвижимости. 2. Подрядчик подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. |  |
| 2. | Основные работы: |
| 2.1. | Подготовка проекта карты-плана территории. До 10.06.2024 | Подрядчик выполняет: 1. Обследование объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости, проведение геодезических работ территории кадастрового квартала; 2. Определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости; 3. Выполнение мероприятий, связанных с оповещением правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в кадастровом квартале комплексных кадастровых работ; 4. Подготовка проекта карты-плана территории; 5. Проверка карты-плана территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». | Проект карты-плана территории |
| 3. | Согласование и утверждение проекта карты-плана территории: |
| 3.1. | До 13.06.2024 | 1. Направление Подрядчиком подготовленного проекта карты-плана территории на рассмотрение Заказчику; 2. Опубликование Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии; 3. Направление Заказчиком проекта карты-плана территории членам согласительной комиссии. | Утвержденная карта-план территории |
| 3.2. | До 05.07.2024 | 4. Проведение первого заседания согласительной комиссии, в том числе с участием Подрядчика. |  |
| 3.3. | в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии | Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ. |  |
| 3.4. | До 09.08.2024 | Проведение второго заседания согласительной комиссии с участием Подрядчика |  |
| 3.5. | в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений | Оформление Подрядчиком карты-плана территории в окончательной редакции не позднее 06.09.2024. |  |
| 3.6. | До 09.09.2024 | Направление Заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный Подрядчиком проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для ее утверждения материалы заседания согласительной комиссии. |  |
| 3.7. | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения карты-плана, но не позднее 18.09.2024 | Орган местного самоуправления в установленном порядке утверждает карту-план территории. |  |
| 3.8. | В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения карты-плана | Заказчик письменно уведомляет Подрядчика об утверждении карты-плана территории. |  |

И.о. начальника  Управления градостроительства

и земельных отношений

Администрации Северодвинска                                                                                      А.Г. Чуркин

# Endnotes

2 Указываются сведения о субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании, населенном пункте, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования, расположенным в границах такой территории.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества, в описании территории дополнительно указываются наименование лесничества, номера лесных кварталов.