Информация

об исполнении инвестиционного контракта о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 21.12.2022 № 3
за 3 квартал 2025 года

По информации Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и ООО «Специализированный застройщик «Строй Центр» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства «Жилой комплекс «Квартал мечты» в соответствии с инвестиционным контрактом о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 21.12.2022 № 3 (далее –– Инвестиционный контракт), заключенным между муниципальным образованием «Северодвинск» и ООО «Специализированный застройщик «Строй Центр» (далее – инвестор):

инвестором во 2 квартале 2024 года получено разрешение на строительство в целях реализации 2 этапа строительства жилых объектов. Мероприятие «Ввод в эксплуатацию жилых объектов (2 этап – не менее 6500 кв. м общей площади жилых помещений (площадь квартир)» не выполненно. Администрацией Северодвинска и инвестором прорабатывается внесение изменений сроков в Инвестиционный контракт.
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