Информация

об исполнении инвестиционного контракта о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 29.10.2021 № 2
за 4 квартал 2025 года

По информации Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и ООО Специализированный застройщик «ЭкоСтройТранс» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства «Квартал 85» в соответствии с инвестиционным контрактом  о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 29.10.2021 № 2, заключенным между муниципальным образованием «Северодвинск» и ООО Специализированный застройщик «ЭкоСтройТранс» (далее – инвестор):

мероприятие «Ввод в эксплуатацию жилых объектов (1 этап – не менее 20 000 кв. м общей площади жилых помещений (площадь квартир)» со сроком исполнения 4 квартал 2025 года инвестором выполнено частично. Администрация Северодвинска и инвестор прорабатывают внесение изменений сроков в Инвестиционный контракт.
05.02.2026
