# ДОГОВОР

о комплексном развитии территории в границах улиц Мира, Октябрьской, Логинова и проспекта Бутомы города Северодвинска

г. Северодвинск                                     	        «___» _______________20___г.

# Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Северодвинска Арсентьева Игоря Валентиновича, действующего на основании Устава Северодвинска, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице____________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск», расположенной в границах улиц Мира, Октябрьской, Логинова и проспекта Бутомы города Северодвинска, на основании:

# статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

# постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2021 
№ 326-пп «О комплексном развитии территорий в Архангельской области»;

# постановления Главы Северодвинска от 13.11.2025 № 45 
«О комплексном развитии территории в границах улиц Мира, Октябрьской, Логинова и проспекта Бутомы города Северодвинска»;

# протокола о результатах открытого аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории от _______

# заключили настоящий договор о комплексном развитии территории 
в границах улиц Мира, Октябрьской, Логинова и проспекта Бутомы города Северодвинска (далее – Договор) о нижеследующем.

# I. Предмет Договора

1. По настоящему Договору Инвестор обязуется в установленный Договором срок своими силами за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить предусмотренные Договором обязательства, а Администрация обязуется создать предусмотренные Договором условия для выполнения Инвестором своих обязательств, необходимые для обеспечения комплексного развития территории 
в отношении территории жилой застройки муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск», расположенной в границах улиц Мира, Октябрьской, Логинова и проспекта Бутомы города Северодвинска (далее – территория комплексного развития), общей площадью 22,362 тыс. кв. метров, и включает: территорию градостроительного 
квартала 205 площадью 9,585 тыс. кв. метров, территорию общего пользования градостроительного квартала 205 площадью 12,777 тыс. 
кв. метров для размещения объектов благоустройства (для восстановления сети тротуаров, устройства освещения, установки малых архитектурных форм, в том числе скамеек и урн). При размещении объектов благоустройства организовать сохранность детской игровой площадки на общественной территории, ограниченной территориями многоквартирных домов № 3, 5 
по улице Октябрьской.

2. Схема расположения территории комплексного развития представлена в приложении 1 к настоящему Договору.

3. Перечень объектов капитального строительства, расположенных 
в границах территории комплексного развития, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, установлен в приложении 2 к настоящему Договору.

4. Объекты коммунальной, транспортной, инженерной инфраструктур, иные объекты, необходимые для функционирования объектов капитального строительства и обеспечения жизнедеятельности человека, в границах территории комплексного развития отсутствуют.

5. Соотношение общей площади жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах, подлежащих строительству в соответствии 
с Договором, а также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых помещений определить документацией по планировке территории в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Северодвинска.

6. При подготовке документации по планировке территории, осуществлении проектирования и строительства на территории комплексного развития необходимо предусмотреть:

этажность жилой застройки – до 8 этажей;

планируемую площадь жилого фонда многоквартирной жилой застройки (общей площади квартир) – не более 10,1 тыс. кв. метров;

планируемую нежилую площадь – не более 2,525 тыс. кв. метров, в том числе площадь помещений коммерческого назначения – не более 0,5 тыс. 
кв. метров.

II. Цена на право заключения Договора

7. Цена на право заключения Договора, определенная по результатам открытого аукциона на право заключения Договора, составляет _____________________руб. _____коп. (____________ рублей _____ копеек) (в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС)).

8. Задаток для обеспечения заявки на участие в аукционе на право заключения Договора в размере 50 % от начальной цены предмета аукциона – ___________ (_____________________________________________) рублей ____ копеек засчитывается в счет цены, указанной в пункте 7 настоящего Договора.

9. Инвестор производит оплату в течение 30 дней с даты заключения Договора путем перечисления суммы без учета НДС и задатка, указанного 
в пункте 8 настоящего Договора, на следующие реквизиты: УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация Северодвинска л/с 04243ИЧЧЦ10), ИНН 2902018137, КПП 290201001, номер счета 03100643000000012400, банк организации: ОКЦ № 2 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, ЕКС 40102810045370000016, БИК 011117401, ОКТМО 11503000, код доходов: 30311705040140000180.

Сумма НДС рассчитывается и уплачивается Инвестором самостоятельно в бюджет через налоговый орган по месту учета Инвестора
в качестве налогоплательщика в течение 30 рабочих дней со дня заключения Договора. После оплаты цены на право заключения Договора Инвестор направляет информацию о расчете и уплате НДС в Администрацию в течение пяти рабочих дней.

10. В случае неисполнения Инвестором обязательства по оплате цены, указанной в пункте 7 настоящего Договора, в течение 30 рабочих дней 
с момента его подписания Договор считается незаключенным, а задаток, указанный в пункте 8 настоящего Договора, Инвестору не возвращается.

III. Срок действия Договора

11. Договор вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами и действует до «_____» ___________20___ года (в течение 7 лет с момента подписания Договора). Окончание срока действия настоящего Договора 
не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

12. Все мероприятия, необходимые для обеспечения комплексного развития территории (далее – мероприятия), должны осуществляться с учетом сроков выполнения обязательств, определенных Сторонами в графике реализации комплексного развития территории (далее – График) согласно приложению 3 к настоящему Договору. Сроки выполнения мероприятий, осуществляемых после утверждения документации по планировке территории, определяются дополнительным соглашением об установлении планов-графиков, заключаемым в порядке, предусмотренном разделом VIII настоящего Договора.

13. Завершение каждого отдельного мероприятия, выполненного Инвестором в соответствии с Графиком, подтверждается актом об исполнении (далее – Акт), который подписывается Инвестором и Администрацией 
в следующем порядке:

1) после завершения Инвестором каждого мероприятия, выполненного 
в соответствии с Графиком, Инвестор в течение двух рабочих дней письменно уведомляет Администрацию о факте завершения указанного мероприятия
и представляет:

отчет об исполнении мероприятия;

документы, подтверждающие исполнение мероприятия;

подписанный Акт в двух экземплярах;

2) не позднее десяти рабочих дней после получения документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, Администрация осуществляет проверку результатов выполненных мероприятий и направляет заказным письмом с уведомлением либо отдает нарочно Инвестору один подписанный экземпляр Акта или мотивированный отказ в принятии результатов выполненных мероприятий с приложением акта с перечнем выявленных замечаний (недостатков) и с указанием срока устранения таких замечаний (недостатков).

14. После устранения замечаний (недостатков) Инвестор в течение двух рабочих дней повторно представляет документы, указанные в подпункте 1 пункта 13 настоящего Договора, и Администрация осуществляет проверку результатов в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 13 настоящего Договора.

15. В случае если по результатам рассмотрения представленных документов после устранения замечаний (недостатков) и проведения необходимых доработок отсутствуют замечания к выполненным мероприятиям, Администрация принимает отчет об исполнении мероприятия и подписывает два экземпляра Акта, один из которых направляется Инвестору в срок, установленный подпунктом 2 пункта 13 настоящего Договора.

16. Сторона, являющаяся ответственной за исполнение мероприятий, вправе исполнить обязательство до истечения срока его исполнения. Если это не противоречит условиям Договора, Стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств, включая принятие досрочно исполненного мероприятия, при условии соблюдения законности действий, обеспечения надлежащего качества 
их результата, отсутствия дополнительных обременений для принимающей стороны.

# IV. Права и обязанности сторон

17. Инвестор вправе:

1) привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением 
на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора. Инвестор несет ответственность за действия (бездействие) привлеченного (привлеченных) им лица (лиц);

2) передать предоставленный ему для целей комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду привлеченному 
к исполнению Договора в соответствии с частью 11 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды;

3) в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае отказа или уклонения Администрации от исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 1–4, 6, 9 пункта 20 настоящего Договора;

4) требовать возмещения ему убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Администрацией обязанностей по Договору;

5) осуществлять поэтапное строительство на территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

18. Инвестор обязуется:

1) своими силами за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить все мероприятия, необходимые для реализации настоящего Договора, в пределах сроков, установленных настоящим Договором;

2) принять решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) разработать документацию по планировке территории на основании документов территориального планирования, правил землепользования
и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

4) представить на утверждение документацию по планировке территории в Администрацию в течение шести месяцев с момента заключения настоящего Договора.

В случае вынесения Администрацией замечаний к документации
по планировке территории – осуществить ее доработку и представить
на рассмотрение в установленном порядке в течение 20 рабочих дней с даты направления замечаний Администрацией;

5) направить в адрес Администрации ходатайство об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном статьей 56.4 Земельного кодекса Российской Федерации;

6) осуществить образование и постановку на государственный кадастровый учет земельных участков в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории;

7) создать или приобрести благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям, для их предоставления гражданам взамен освобождаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, указанных в приложении 2 к настоящему Договору. В течение трех лет с даты заключения Договора осуществить расселение 100 % жилых помещений;

8) передать в собственность Северодвинска благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям, для их предоставления гражданам взамен жилых помещений, указанных в приложении 4 к настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством в сроки, установленные согласно пункту 12 настоящего Договора.

Администрация принимает у Инвестора в собственность жилые помещения для последующего предоставления гражданам – нанимателям жилых помещений, выселяемых из жилых помещений, предоставленных 
по договорам социального найма, а также для последующего предоставления гражданам жилых помещений при условии наличия направленного в адрес Администрации письменного согласия таких граждан на вселение 
в предоставляемое жилое помещение по договору социального найма либо 
о принятии в собственность предоставляемого Инвестором жилого помещения.

При расторжении договора социального найма нанимателями жилых помещений, указанных в приложении 4 к настоящему Договору,
по основаниям частей 1, 2 статьи 83 Жилищного кодекса Российской Федерации передача в собственность Северодвинска жилых помещений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, Инвестором 
не производится;

9) удостовериться, что жилые помещения, указанные в подпунктах 7 и 8 настоящего пункта, должны находиться в границах населенного пункта город Северодвинск Архангельской области, быть благоустроенными применительно к условиям города Северодвинска, отвечать установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям, Базовым требованиям (стандартам) к отделке жилых помещений, предоставляемых взамен жилых помещений в многоквартирных домах, помещений общего пользования в многоквартирных домах, в которых предоставляются такие жилые помещения, а также в соответствии 
с пунктом 2 части 7 статьи 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области 
от 30.06.2021 № 326-пп, расположены в многоквартирных домах годом постройки не ранее года, установленного постановлением Администрации Северодвинска от 27.06.2025 № 277-па «Об установлении требований к году постройки многоквартирных домов, в которых предоставляются жилые помещения, помещения общего пользования при переселении в рамках исполнения договоров о комплексном развитии территории» (далее – базовые требования (стандарты));

10) вносить плату за содержание и за коммунальные услуги 
по утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам и тарифам управляющей и ресурсоснабжающим организациям, начисленную с момента расторжения договора социального найма
с гражданами, освободившими жилые помещения в процессе реализации мероприятий по комплексному развитию территории;

11) обеспечить заключение договоров, предусматривающих переход прав на жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, включенных в решение о комплексном развитии территорий, в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации в сроки, установленные согласно пункту 12 настоящего Договора;

12) выплатить собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении 2 к настоящему Договору, в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации возмещение 
за изымаемые для государственных или муниципальных нужд в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации земельные участки 
и (или) расположенные на них объекты недвижимости в сроки, установленные согласно пункту 12 настоящего Договора;

13) по заявлению собственника жилого помещения – предоставить ему взамен освобождаемого жилого помещения другое жилое помещение 
с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение;

14) осуществить снос многоквартирных домов, указанных 
в приложении 2 к настоящему Договору, в сроки, установленные согласно пункту 12 настоящего Договора.

Обеспечить сбор, обработку, транспортировку, утилизацию, захоронение строительных отходов, образовавшихся в результате сноса объектов и выполнения строительных работ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» и взаимосвязанными положениями Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
а также предоставить по запросу Администрации документы, подтверждающие выполнение данных требований;

15) осуществить строительство объектов капитального строительства, 
а также ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию в границах территории комплексного развития в соответствии с утвержденной документацией по планировке территорий в сроки, установленные пунктом 12 настоящего Договора, а также строительство необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, предусмотренной данной документацией очередностью планируемого развития территории;

16) осуществить в сроки, установленные в соответствии с пунктом 12 настоящего Договора, озеленение, устройство тротуаров и освещения с учетом обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с Правилами благоустройства территории Северодвинска, утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40. Безвозмездно передать 
в собственность Северодвинска объекты благоустройства мест общего пользования в границах территории, установленной схемой расположения территории комплексного развития, согласно приложению 1 к настоящему Договору по договору пожертвования после окончания строительства объектов капитального строительства в границах территории комплексного развития;

17) подать в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области заявление 
о государственной регистрации права собственности Северодвинска 
на объекты, указанные в подпункте 16 настоящего пункта. Государственная регистрация права собственности Инвестора на указанные объекты недвижимости не осуществляется, заявление о государственной регистрации права муниципальной собственности подается без доверенности;

18) осуществить благоустройство территории комплексного развития согласно приложению 1 к настоящему Договору.

Перечень видов работ по благоустройству территории определяется проектной документацией, разработанной в отношении объектов капитального строительства, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории в сроки, установленные приложением 3 
к настоящему Договору;

19) обратиться к балансодержателю для согласования строительства инженерных сетей.

В случае изменения основных характеристик инженерных сетей балансодержателя Инвестор самостоятельно проводит техническую инвентаризацию объектов с изготовлением технического плана 
и технического паспорта с целью внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН). Указанная техническая документация подлежит согласованию с балансодержателем;

20) представить согласованную техническую документацию 
(с приложением всех писем балансодержателя о согласовании) 
в Администрацию для направления в Управление Росреестра 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в целях государственной регистрации изменений в сведениях ЕГРН;

21) ежеквартально предоставлять Администрации информацию 
о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
об осуществлении деятельности, связанной с реализацией настоящего Договора, а также по запросам Администрации. Информацию предоставлять не позднее 15 числа первого месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной приложением 5 к настоящему Договору.

19. Администрация вправе:

1) в одностороннем порядке отказаться от Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств, предусмотренных подпунктами 3, 4, 6, 7, 8–14 пункта 18 настоящего Договора, при этом право аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от договора аренды такого земельного участка;

2) отказаться от принятия в собственность Северодвинска жилого помещения, не соответствующего одному или нескольким базовым требованиям (стандартам), установленным подпунктом 9 пункта 18 настоящего Договора;

3) запрашивать у Инвестора информацию и документы, необходимые для осуществления контроля выполнения условий Договора, в том числе сроков исполнения обязательств, указанных в пункте 18 настоящего Договора.

20. Администрация обязуется:

1) утвердить документацию по планировке территории в течение двух месяцев с момента ее предоставления Инвестором в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В случае направления документации по планировке территории
на доработку срок, установленный в абзаце первом настоящего подпункта, начинает исчисляться с даты регистрации повторно представленной Инвестором на утверждение документации по планировке территории после ее доработки;

2) в случае поступления ходатайства Инвестора, предусмотренного статьей 56.4 Земельного кодекса Российской Федерации, принять
в соответствии с земельным законодательством решение об изъятии для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества;

3) предоставить благоустроенные жилые помещения из числа переданных Инвестором в собственность Северодвинска гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и расположенных в границах территории комплексного развития;

4) предоставить Инвестору в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельные участки в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории в течение тридцати дней с момента поступления заявления Инвестора о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов;

5) выдать разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33, пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
и условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области 
от 17.03.2015 № 103-пп, в сроки, установленные действующим законодательством (при необходимости);

6) выдать Инвестору градостроительные планы земельных участков 
и разрешения на строительство в порядке, предусмотренном статьями 51, 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) предоставить Инвестору льготы (в случае если они установлены) 
и меры государственной поддержки (в случае если они установлены) 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами Северодвинска;

8) не предоставлять гражданам жилые помещения в многоквартирных домах, указанных в приложении 2 настоящего Договора, пустующие 
на момент заключения настоящего Договора, а также жилые помещения, освобожденные гражданами в процессе реализации решения о комплексном развитии территории;

9) в трехдневный срок со дня освобождения гражданами жилых помещений, указанных в приложении 4 к настоящему Договору, и снятия их 
с регистрационного учета направить в управляющие организации подтверждающие документы.

# V. Ответственность сторон

21. В случае нарушения Инвестором предельного срока реализации решения о комплексном развитии территории, установленного Графиком согласно приложению 3 к настоящему Договору, Инвестор обязан уплатить Администрации неустойку в размере 5 % от цены Договора за каждый день просрочки.

22. В случае неисполнения Инвестором предусмотренных настоящим Договором обязательств в срок, установленный пунктом 11 настоящего Договора, за исключением пункта 21 настоящего Договора, Инвестор обязан уплатить Администрации неустойку в размере 0,1 % от цены Договора 
за каждый день просрочки.

23. В случае ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Инвестор обязан уплатить Администрации неустойку в размере 5 % от цены Договора за каждый факт ненадлежащего исполнения.

24. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# VI. Прочие условия

25. У Инвестора возникает право собственности на объекты капитального строительства, линейные объекты, созданные Инвестором 
за свой счет, за исключением объектов, подлежащих передаче или приобретению в соответствии с настоящим Договором в собственность Северодвинска, в том числе объектов транспортной, инженерной 
и социальной инфраструктур.

26. Инвестор не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития территории.

27. Инвестор не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, иному лицу.

28. Отказ Инвестора от исполнения настоящего Договора влечет прекращение права аренды земельного участка, предоставленного ему для целей комплексного развития территории, а также прекращение субаренды земельного участка в случае предоставления его или его части в субаренду 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 17 настоящего Договора.

29. Все издержки, в том числе судебные расходы, связанные с изъятием земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории, несет Инвестор.

# VII. Форс-мажор

30. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия (стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), Стороны освобождаются 
от ответственности за неисполнение взятых на себя по Договору обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

31. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 30 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них 
в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные 
о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния 
на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

32. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 30 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств 
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

33. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 30 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более трех месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

# VIII. Изменение Договора и разрешение споров

34. Договор может быть расторгнут по решению суда и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

35. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора 
по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 17, подпунктом 1 пункта 19 настоящего Договора.

36. Допускается внесение изменений в настоящий Договор после внесения соответствующих изменений в решение о комплексном развитии территории.

37. Изменения вступают в силу с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

38. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, отраженным в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров в соответствии с действующим законодательством.

39. Проект дополнительного соглашения к Договору подлежит согласованию с министерством строительства и архитектуры Архангельской области в соответствии с пунктом 27 Порядка реализации решения 
о комплексном развитии территории, порядка определения границ территории, подлежащей комплексному развитию, и иных требований 
к комплексному развитию территории, устанавливаемых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2021 
№ 326-пп.

40. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

# IX. Заключительные положения

40. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

41. Лица, подписавшие настоящий Договор, обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своих реквизитов в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений с последующим заключением дополнительного соглашения в порядке, установленном разделом VIII настоящего Договора.

В случае если реквизиты одной из Сторон изменились и эта Сторона
не уведомила об этом в порядке, установленном настоящим пунктом, другая Сторона будет считаться добросовестно исполнившей свои обязательства, если исполнение или уведомление произведено этой Стороной по реквизитам, указанным в разделе X настоящего Договора.

42. Одновременно с подписанием настоящего Договора Стороны назначают своих уполномоченных представителей по настоящему Договору 
и уведомляют об этом друг друга.

43. Стороны пришли к соглашению, что по окончании действия настоящего Договора при отсутствии финансовых претензий Администрации к Инвестору обеспечительный платеж подлежит возврату в течение десяти рабочих дней с момента (даты) получения Администрацией от Инвестора письменного требования о возврате обеспечительного платежа с указанием банковских реквизитов для перечисления суммы обеспечения.

44. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

приложение 1 «Схема расположения территории комплексного развития»;

приложение 2 «Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории комплексного развития, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома»;

приложение 3 «График реализации комплексного развития территории»;

приложение 4 «Перечень жилых помещений, подлежащих расселению, занимаемых гражданами по договорам социального найма»;

приложение 5 «Форма отчетности о ходе расселения объектов жилищного фонда, расположенный в границах КРТ»;

приложение 6 «Форма дополнительного соглашения об установлении планов-графиков».

X. Адреса и реквизиты сторон

Администрация:

Администрация Северодвинска: 164501, Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, тел. 8 (8184) 58-54-12, 
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация Северодвинска л/с 04243ИЧЧЦ10), ИНН 2902018137, 
КПП 290201001, номер счета 03100643000000012400, банк организации: ОКЦ № 2 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, ЕКС 40102810045370000016, БИК 011117401, ОКТМО 11730000, код доходов: 30311705040140000180.

Инвестор:

XI. Подписи сторон

Приложение 1

к договору о комплексном развитии территории в границах улиц Мира, Октябрьской, Логинова и проспекта Бутомы города Северодвинска,

утвержденного распоряжением Администрации Северодвинска

от____________№________

Схема расположения территории комплексного развития

– границы территории комплексного развития

Глава Северодвинска                                           _________________

__________________И.В. Арсентьев                 _______________________

М.П.	                                  М.П.

Приложение 2

к договору о комплексном развитии территории в границах улиц Мира, Октябрьской, Логинова и проспекта Бутомы города Северодвинска,

утвержденного распоряжением Администрации Северодвинска

от____________№________

Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории комплексного развития, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома

| № п/п | Адрес объекта | Функциональ ное назначение | Кадастровый номер объекта | Площадь помещений, подлежащих расселению, протяженность | Правообладатель | Подлежит сносу/ реконструк ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и расположенные в границах застроенной территории, которые соответствуют критериям, установленным постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2021 № 326-пп «О комплексном развитии территорий в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Архангельская область, город Северодвинск, улица Мира, дом 32 | Многоквартир ный дом | 29:28:112205:101 | 390,7 | Собственники помещений в многоквартирном доме | Снос |
| 2 | Архангельская область, город Северодвинск, улица Мира, дом 36 | Многоквартир ный дом | 29:28:112205:87 | 409,4 | Собственники помещений в многоквартирном доме | Снос |
| Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Архангельская обл., МО «Северодвинск», г. Северодвинск, квартал 205 | Сеть наружного освещения | 29:28:000000: 1250 | 2 994 м | СМУП «Горсвет» | - |
| 2 | Архангельская обл., г. Северодвинск, между д. 28 и д. 32 по ул. Мира, квартал 205 | Телефонная канализация | 29:28:000000: 1118 | 20 м | - | - |
| 3 | Архангельская область, г. Северодвинск | Сооружение трубопроводного транспорта | 29:28:000000: 2966 | 118 783 м | ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» | - |
| Многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Архангельская область, город Северодвинск, улица Мира, дом 34 | Многоквартир ный дом | 29:28:112205:103 | 358,6 | Собственники помещений в многоквартирном доме | Снос |

Глава Северодвинска                                                                        _________________

__________________И.В. Арсентьев                                             _______________________

М.П.	                                                                                                    М.П.

Приложение 3

к договору о комплексном развитии территории в границах улиц Мира, Октябрьской, Логинова и проспекта Бутомы города Северодвинска,

утвержденного распоряжением Администрации Северодвинска

от____________№________

График реализации комплексного развития территории

| № п/п | Этапы реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка документации по планировке территории в границах улиц Мира, Октябрьской, Логинова и проспекта Бутомы (далее – территория) | 6 месяцев с момента подписания Договора |
| 2 | Утверждение документации по планировке территории | 2 месяца с момента представления Инвестором документации по планировке территории |
| 3 | Заключение дополнительного соглашения об установлении планов-графиков в соответствии с действующим законодательством | 30 дней с момента утверждения документации по планировке территории |
| Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории |  | ___________ с момента подписания Договора |

Глава Северодвинска                                         _________________

__________________И.В. Арсентьев                _______________________

М.П.	                                                                М.П.

Приложение 4

к договору о комплексном развитии территории в границах улиц Мира, Октябрьской, Логинова и проспекта Бутомы города Северодвинска,

утвержденного распоряжением Администрации Северодвинска

от____________№________

Перечень жилых помещений, подлежащих расселению, занимаемых гражданами
по договорам социального найма

| № квартиры | Количество комнат | Вид жилого помещения | Площадь |  | Вид собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая | Общая |  |
| ул. Мира, д. 34 |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 ком | квартира | 44,9 | 61 | муниципальная |
| 3 | 2 ком | квартира | 30,9 | 46,9 | муниципальная |
| 4 | 2 ком | квартира | 31,5 | 46,2 | муниципальная |
| 5 | 2 ком | квартира | 32 | 47,2 | муниципальная |
|  |  |  | 139,3 | 201,3 |  |
| ул. Мира, д. 32 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 ком | квартира | 27,4 | 44,1 | муниципальная |
| 6 | 3 ком | квартира | 40,9 | 60,6 | муниципальная |
| 8 | 2 ком | квартира | 26,8 | 44,4 | муниципальная |
|  |  |  | 95,1 | 149,1 |  |
| ул. Мира, д. 36 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 ком | квартира | 31,9 | 49,1 | муниципальная |
| 6 | 3 ком | квартира | 44,5 | 62,2 | муниципальная |
| 7 | 2 ком | квартира | 31 | 48,4 | муниципальная |
| 8 | 2 ком | квартира | 28,9 | 46,6 | муниципальная |
|  |  |  | 136,3 | 206,3 |  |

Глава Северодвинска                                                                                       _________________

__________________И.В. Арсентьев                                                           _______________________

М.П.	                                                                                                                  М.П.

Приложение 5

к договору о комплексном развитии территории в границах улиц Мира, Октябрьской, Логинова и проспекта Бутомы города Северодвинска,

утвержденного распоряжением Администрации Северодвинска

от____________№________

Форма отчетности о ходе расселения объектов жилищного фонда, расположенного в границах КРТ

| № п/п | Наименование МО | Номер, дата решения о КРТ | Номер, дата договора о КРТ | Адрес дома (этап расселения) | № помещения | Форма собственности | Общая площадь помещения, кв. м | Кол-во человек | Кол-во семей | Расселено, кв. м | Расселено чел. | Расселено семей | Дата расселения | Дата признания МКД аварийным | Затраты на переселение, тыс. руб. | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

К подтверждающим документам относятся:

1) в отношении помещений в частной собственности – договор купли-продажи, соглашения, решения суда, выписка из ЕГРН;

2) в отношении помещений в муниципальной собственности – договор купли-продажи, поквартирная карточка, договор соц. найма.

Приложение 6

к договору о комплексном развитии территории в границах улиц Мира, Октябрьской, Логинова и проспекта Бутомы города Северодвинска,

утвержденного распоряжением Администрации Северодвинска

от____________№________

Форма дополнительного соглашения об установлении планов-графиков

Дополнительное соглашение к договору от __.__.2026 о комплексном развитии территории в границах улиц Мира, Октябрьской, Логинова и проспекта Бутомы города Северодвинска

г. Северодвинск							     «___»______ 2026 г.

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Северодвинска Арсентьева Игоря Валентиновича, действующего на основании Устава Северодвинска, 
с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Инвестор», в лице _____________________________________________, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании пункта 3 приложения 3 к договору от __.__.2026 о комплексном развитии территории в границах улиц Мира, Октябрьской, Логинова и проспекта Бутомы города Северодвинска заключили настоящее дополнительное соглашение об установлении планов-графиков:

План-график реализации комплексного развития территории

| № п/п | Мероприятия, осуществляемые после утверждения документации по планировке территории комплексного развития | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | 2 очередь | 3 очередь |
| 1 | Выплата гражданам возмещения за объекты, расположенные на территории и подлежащие изъятию у собственников для муниципальных нужд |  |  |  |
| 2 | Приобретение жилых помещений для их предоставления гражданам взамен жилых помещений, освобождаемых ими в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации в соответствии с приложением 2 к Договору |  |  |  |
| 3 | Передача в собственность Северодвинска жилых помещений для их предоставления гражданам взамен жилых помещений, занимаемых ими на условиях социального найма, по акту приема-передачи |  |  |  |
| 4 | Предоставление благоустроенных жилых помещений, переданных Инвестором в собственность Северодвинска гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и расположенных в границах территории комплексного развития |  |  |  |
| 5 | Заключение договоров, предусматривающих переход прав на жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, включенных в решение о комплексном развитии территории, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации |  |  |  |
| 6 | Снос многоквартирных домов в соответствии со статьей 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации и СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 и согласно приложению 2 к Договору |  |  |  |
| 7 | Предоставление Инвестору в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельных участков в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории в течение 30 дней с момента поступления заявления Инвестора о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов |  |  |  |
| 8 | Выдача градостроительного плана земельного участка |  |  |  |
| 9 | Выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проектированием объектов, планируемых к размещению в границах территории комплексного развития |  |  |  |
| 10 | Выдача разрешения на использование земель и земельных участков без проведения торгов в сроки, установленные действующим законодательством |  |  |  |
| 11 | Выдача разрешения на строительство |  |  |  |
| 12 | Осуществление строительства объектов капитального строительства на территории комплексного развития в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории |  |  |  |
| 13 | Ввод в эксплуатацию жилых объектов |  |  |  |
| 14 | Выполнение мероприятий, связанных с разработкой проекта благоустройства прилегающей территории общего пользования в границах территории, подлежащей благоустройству, установленной схемой расположения в границах территории комплексного развития согласно приложению 1 к Договору |  |  |  |
| 15 | Выполнение работ по благоустройству территории, подлежащей комплексному развитию согласно приложению 1 к Договору |  |  |  |
| 16 | Передача в собственность Северодвинска объектов благоустройства в границах территории, подлежащей благоустройству, установленной схемой расположения территории комплексного развития согласно приложению 1 к Договору, по договору пожертвования после окончания строительства объектов капитального строительства |  |  |  |
| Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки |  | 7 лет с момента подписания Договора |  |  |

Глава Северодвинска					_______________________________

__________________ И.В. Арсентьев			__________________ _____________

М.П.									М.П.